好 多 车 友A P P

测试计划1.0.0.0

2016.8.9-2016.8.19

**姓 名 工 作 内 容 起 始 日 期**

韩颖 制定测试用例及测试计划 2016.8.9-2016.8.12

韩颖 录入及回归微信公众号bug 2016.8.15-2016.8.17

韩颖 完成好多车友App测试 2016-8.17-2016.8.19